### Завершены основные работы по строительству эстакады на Дорожной улице через железнодорожные пути не общего пользования

17.09.2019

«Мы завершили основные работы по строительству эстакады на Дорожной улице через железнодорожные пути не общего пользования, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. – В настоящее время уже уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, ведется монтаж грязезащитных экранов, системы водоотведения».

Напомним, работы ведутся по проекту реконструкции Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство Дорожной улицы – 6,67 километра, строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями не общего пользования, протяженностью 174 метра, реконструкция прилегающей улично-дорожной сети – 1,3 километра, строительство трех подземных пешеходных переходов.

Ширина проезжей части эстакады - 18,64 метра, она обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Также будут обустроены полосы безопасности, и установлено центральное разделительное ограждение.

«В настоящее время Дорожная улица разобщена на 3 участка, с одной-двумя полосами движения в каждом направлении. Работы по ее реконструкции проводятся по поручению Мэра Москвы С.С. Собянина. После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении», - добавил Андрей Бочкарев.

Предстоит построить не существующие участки от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод, и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Источник: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/important-information/detail/8355544.html

Управа Басманного района города Москвы