### Департамент капремонта рассказал об этапах реставрации здания театра Олега Табакова

27.05.2024

27.05.2024

Театр Олега Табакова отреставрируют к осени 2024 года. Фото предоставила пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В здании Московского театра Олега Табакова начался капитальный ремонт. Ожидается, что работы завершат к осени 2024 года. Об этом сообщил 25 мая столичный Департамент капитального ремонта.

На сегодняшний день специалисты закончили этап усиления конструкций в подвале и на нижнем этаже шестиэтажного здания. Там разместили зрительный зал. Эта часть дома была построена в 1900 году, сообщили на сайте мэра Москвы.

Еще специалисты укрепили грунт, для этого применили метод цементации. Рабочие заполнили пробуренные отверстия специальным строительным раствором. Дополнительно фундамент по периметру здания усилили бетонными «рубашками».

Первый заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Антон Мельников рассказал, что конструкции стен и проемов подвалов сделали более прочными. Специалисты провели инъектирование исторической кирпичной кладки общей площадью свыше 2,8 тысячи квадратных метров. Также рабочие заменили подвальные перекрытия и усилили балочную систему методом частичного инъектирования. В рамках капитального ремонта систему отопления сделают удобнее и эффективнее.

Здание театра Олега Табакова находится по адресу: улица Чаплыгина, дом 1а, строение 1.

Адрес страницы: http://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/12389966.html

Управа Басманного района города Москвы